**DIÁRIO DE BORDO**

15/09/2025 – O grupo realizou uma reunião inicial para definir o tipo de sistema que seria desenvolvido. Após discussão, decidiu-se criar um sistema de agendamento e gestão de clientes voltado para uma empresa de limpeza e manutenção de estofados, com funcionalidades de cadastro, histórico de serviços e agendamento online.

21/09/2025 – O integrante Kauã realizou o levantamento de requisitos através de entrevista e acompanhamento prático com o cliente (pai de Kauã), a fim de compreender as necessidades do sistema e as dificuldades do processo atual. A partir disso, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do projeto.

28/09/2025 – O grupo se reuniu para revisar e organizar os requisitos levantados, classificando-os como essenciais ou desejáveis, e estruturando-os em formato de documentação técnica. Também foi iniciado o planejamento do escopo e das principais funcionalidades do sistema.

05/10/2025 – Iniciou-se a etapa de modelagem do sistema, com o desenvolvimento dos diagramas iniciais e estrutura do banco de dados. A equipe também começou a esboçar o protótipo de interface, com base nos requisitos definidos.

20/10/2025 – Foi desenvolvido o front-end das páginas de login e registro, incluindo o layout, campos de entrada e botões de navegação. Além disso, foi definido o escopo da página inicial, especificando as seções principais e as funcionalidades que serão implementadas nesta etapa do projeto.